附件11

中山市市政工程

安全生产文明施工水平评价流程表

| 项目 |  | 注意事项 | 申报节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案 |  | - 在工程进度的30%前完成备案手续。 - 申报单位须填写并提交加盖公章的《中山市市政工程安全生产文明施工水平评价备案表》(见附件1)电子文档到中山市市政行业协会邮箱，纸质材料两份提交中山市市政行业协会秘书处。 | 工程总进度小于30% |
| 申报 |  | - 提交纸质盖章版申报表(一式两份)到协会秘书处(蒋秘，0760-88883778，中山市火炬开发区江陵西路66号创富智轩大厦A幢4楼409室)。 - 请扫描备案二维码上传申报表附件2（word可编辑版）、附件3、4、5（PDF文档，无需纸质版）。 - 工程总进度在30%前必须备案，逾期则不予受理。 | 工程总进度小于30% |
| 初 评 | 评审 | 当项目总进度达到30%-60%，请提前联系协会确认时间，我会将抽调专家到项目对资料与现场进行评审，并形成初评分数及意见。 | 30~60% |
|  | 整改 | 评审结束后，项目部根据专家意见清单进行逐条整改，于两周内完成整改，整改回复单（加盖公章，PDF文档）到协会邮箱：zsszxh@126.com。 |  |
| 复 评 | 评审 | 当项目总进度达到80%-90%，请提前联系协会确认时间，我会将抽调专家到项目对资料与现场进行评审，并形成复评分数及意见。 | 80~90% |
|  | 整改 | 评审结束后，项目部根据专家意见清单进行逐条整改，于两周内完成整改，整改回复单（加盖公章，PDF文档）到协会邮箱：zsszxh@126.com。 |  |
| 复评公示 |  | 协会每半年会对复评通过的项目进行公示： 上半年公示： 通过复评时间段为自然年 1 月 1 日-6 月 30 日； 下半年公示： 通过复评时间段为自然年 7 月 1 日-12 月 31 日。 |  |
| 安全告知书 |  | 已通过复评的工程项目在完工后，提交安监部门发放的《建筑施 工项目安全生产标准化评定结果告知书》或同类证明文件PDF版 到协会邮箱：zsszxh@126.com。 | 完工 |
| 证书 |  | 工程项目通过复评，通过专家评委会、提交安全告知书后，我会会对获得评价等级项目予以公示： 上半年公示： 提交告知书时间段为自然年 1 月 1 日-6 月 30 日； 下半年公示： 提交告知书时间段为自然年 7 月 1 日-12 月 31 日。 |  |